CHECKLISTA VID RENOVERING – BRF GILLESGÅRDEN

Använd denna checklista steg-för-steg för att din renovering ska gå smidigt och uppfylla föreningens krav. Kom ihåg att styrelsens godkännande krävs innan arbetet påbörjas.

STEG 1: Planering och upphandling (minst 6 veckor innan start)

- Läs reglerna: Ge dokumentet "Regler för renovering i BRF Gillesgården" till din entreprenör.

- Offert: Säkerställ att det uttryckligen står i offerten att: "Entreprenören har tagit del av och förbinder sig att följa BRF Gillesgårdens renoveringsregler".

- Kontrollera certifikat: Begär in kopior på entreprenörens behörighet (Säker Vatten samt BKR eller GVK) och ansvarsförsäkring.

- Bidrag: Se till att din ansökan inkluderar en begäran om bidraget på 7 000 kr för brunnsbyte/relining. (Viktigt: Kan ej sökas i efterhand).

STEG 2: Ansökan (senast 4 veckor innan start)

- Skicka in anmälan: Lämna blanketten "Anmälan om renovering" till förvaltningen.

- Bifoga bilagor: Skicka med entreprenörens offert, behörighetsbevis och försäkringsintyg.

- Vänta på svar: Påbörja aldrig rivning innan du fått ett skriftligt godkännande från styrelsen/förvaltaren.

STEG 3: Förberedelser (1 vecka innan start)

- Avisera grannar: Sätt upp lappar i trapphuset senast en vecka innan. Meddela om buller och eventuella vattenavstängningar.

- Grannen under: Kontakta grannen direkt under din lägenhet för att boka tid för den obligatoriska uppstämpningen av taket.

- Proline: Kontakta Proline för samordning om inkoppling mot den relinade stammen ska ske.

- Skydda allmänna ytor: Se till att entreprenören täcker golv i trapphus och klär in hissen om de ska transportera material/avfall.

STEG 4: Under byggtiden

- Arbetstider: Se till att hantverkarna respekterar tiderna för bullrande arbete: Vardagar kl. 08:00 – 16:00.

- Uppstämpning: Kontrollera att taket hos grannen under är uppstämplat innan bilningen påbörjas.

- Fotodokumentation: Ta (eller be hantverkaren ta) tydliga bilder på den nya golvbrunnen och anslutningen mot röret i golvet innan det gjuts igen.

- Städning: Se till att hantverkarna städar trapphuset och hissen efter varje arbetsdag. Inget material får stå i trapphuset över natten.

STEG 5: Efter avslutat arbete (senast 2 veckor efter klart)

- Dokumentation: Begär in våtrumsintyg (original), intyg om Säker Vatten och eventuella el-intyg.

- Slutredovisa: Skicka in kopior på intygen samt bilderna på brunnsanslutningen till förvaltningen.

- Utbetalning: När dokumentationen är godkänd betalas bidraget på 7 000 kr ut till ditt konto.